Guía de Laboratorio N.º 6: Familia ISO 9000, Serie ISO/IEC 25000 y Plan de Pruebas del Proyecto EcoRecicla

David Alejandro Zambrano Arguello, Samuel Ossa Escobar.

Códigos: __________ y __________

Universidad Manuela Beltrán

Estándares y Métricas de Calidad de Software

Docente: ______________________________

15/10/2026

# Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados de la Guía de Laboratorio N.º 6 de Estándares y Métricas de Calidad de Software (Módulo 3: Modelos de Calidad de Software). En primer lugar, se describen el contexto, la clasificación y la importancia de la serie ISO/IEC 25000 (SQuaRE) mediante un mapa conceptual, y se explica cómo se aplican las normas ISO/IEC 25010, 25012, 25020, 25021, 25022, 25023 y 25024 en el proceso de desarrollo del proyecto de semestre, EcoRecicla. En segundo lugar, se desarrollan las sesiones sobre la familia ISO 9000: su objeto y campo de aplicación, su estructura (representada en gráficos tipo SmartArt) y las ventajas y desventajas de ISO 9000/9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004. Después se presentan un mapa conceptual de los tipos de pruebas de software, las respuestas en inglés de la actividad de trabajo autónomo y un plan de pruebas para EcoRecicla con 19 escenarios, criterios de entrada y salida, gestión de defectos y métricas. La conclusión central es que ISO 9001 y CMMI aseguran la calidad del proceso, la serie ISO/IEC 25000 define y mide la calidad del producto, y las pruebas de software son el mecanismo que produce la evidencia objetiva que ambos enfoques exigen.

Palabras clave: ISO 9000, ISO 9001, ISO/IEC 25000, SQuaRE, pruebas de software, plan de pruebas.

# 1. Introducción

La calidad del software puede analizarse desde dos perspectivas complementarias: la del proceso con el que se construye y la del producto que se entrega. La familia ISO 9000 pertenece a la primera perspectiva, porque establece cómo debe gestionarse una organización para entregar, de forma consistente, productos y servicios que satisfagan a sus clientes. La serie ISO/IEC 25000 pertenece a la segunda, porque define qué características hacen que un producto software sea de calidad y cómo medirlas. Las pruebas de software conectan ambas perspectivas: son la actividad que genera evidencia objetiva de que el producto cumple sus requisitos y de que el proceso funciona.

En coherencia con la metodología de la asignatura (Aprendizaje Basado en Proyectos con aula invertida, trabajo en parejas fijas y roles PSP/TSP rotativos de Administrador del Proyecto, Desarrollador y Analista de Calidad), los conceptos estudiados se aplicaron directamente al proyecto de semestre, EcoRecicla: una aplicación web para registrar y hacer seguimiento del reciclaje urbano y de su impacto ambiental, expresado en kilogramos de CO₂ evitado. El sistema se construye con HTML5, CSS3 y JavaScript en el cliente, una API REST en Node.js con Express, una base de datos MySQL 8 y autenticación con JWT y bcrypt.

## 1.1 Objetivo General

Analizar los estándares de calidad ISO 9000 e ISO/IEC 25000 y su relación con las pruebas de software, y aplicarlos en la elaboración de un plan de pruebas para el proyecto EcoRecicla.

## 1.2 Objetivos Específicos

- Identificar el contexto, la clasificación y la importancia de la serie ISO/IEC 25000, y explicar la aplicación de sus normas de modelo y de medición en un proceso de desarrollo.

- Definir el objeto, el campo de aplicación y la estructura de la familia ISO 9000, y valorar las ventajas y desventajas de cada una de sus partes.

- Clasificar los tipos de pruebas de software mediante un mapa conceptual.

- Responder en inglés el cuestionario de la actividad de trabajo autónomo.

- Documentar un plan de pruebas con escenarios para EcoRecicla.

# 2. Serie ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

## 2.1 Contexto

ISO/IEC 25000:2014 es la guía de la serie SQuaRE (Systems and software Quality Requirements and Evaluation, es decir, requisitos y evaluación de la calidad de sistemas y software), elaborada por el subcomité ISO/IEC JTC 1/SC 7. La serie nació para integrar en un solo marco dos familias anteriores que se usaban por separado y presentaban inconsistencias: ISO/IEC 9126, que definía el modelo de calidad del producto, e ISO/IEC 14598, que definía el proceso para evaluarlo (ISO/IEC, 2014). Con SQuaRE, una organización usa los mismos términos y el mismo modelo desde que especifica los requisitos de calidad hasta que evalúa el producto terminado.

## 2.2 Clasificación

La serie se organiza en cinco divisiones, más una de extensión, como resume la Tabla 1. La lógica de la clasificación sigue el orden en que se trabaja la calidad: se gestiona, se modela, se mide, se convierte en requisitos y se evalúa.

Tabla 1

Divisiones de la serie ISO/IEC 25000

| División | Normas principales | Propósito |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 2500n — Gestión de la calidad | 25000 (guía de SQuaRE) 25001 (planificación y gestión) | Define términos y modelos de referencia, y orienta la gestión de la evaluación. |
| ISO/IEC 2501n — Modelo de calidad | 25010 (producto) 25012 (datos) 25019 (calidad en uso) | Describe las características y subcaracterísticas que componen la calidad. |
| ISO/IEC 2502n — Medición de la calidad | 25020, 25021, 25022, 25023 y 25024 | Proporciona el marco de medición, los elementos de medida y las medidas concretas. |
| ISO/IEC 2503n — Requisitos de calidad | 25030 | Ayuda a especificar requisitos de calidad usando los modelos y las medidas. |
| ISO/IEC 2504n — Evaluación de la calidad | 25040 (proceso de evaluación) 25041 (guía de evaluación) | Establece el proceso para evaluar el producto y guías para cada actor. |
| ISO/IEC 25050–25099 — Extensión | 25051 (productos listos para usar, RUSP) 25062 (formato de informes de usabilidad) | Requisitos y formatos para dominios específicos. |

Nota. Elaboración propia con base en ISO/IEC (2014) e ISO/IEC (2019).

## 2.3 Importancia en la Ingeniería de Software

Para un programa de Ingeniería de Software, la serie es importante por tres razones. Primero, convierte requisitos ambiguos en requisitos verificables: una frase como «la aplicación debe ser rápida» se reformula como un requisito de eficiencia de desempeño, con una medida y un umbral. Segundo, ofrece un lenguaje común entre cliente, desarrolladores y probadores, lo que reduce las discusiones subjetivas sobre si el producto «está bien». Tercero, complementa los estándares de proceso estudiados en guías anteriores (ISO/IEC 12207, ISO/IEC 29110, ISO 9001 y CMMI): un proceso maduro no garantiza por sí solo un buen producto, y SQuaRE aporta la forma de comprobarlo.

Es importante señalar que el modelo de calidad del producto se actualizó en ISO/IEC 25010:2023. La versión vigente define nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción (antes usabilidad), fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad (antes portabilidad) y protección (safety, característica nueva). Además, el modelo de calidad en uso salió de la ISO/IEC 25010 y pasó a la ISO/IEC 25019:2023 (ISO/IEC, 2023). La Figura 1 integra el contexto, la clasificación y la importancia de la serie.

Figura 1

Mapa conceptual de la serie ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

Nota. Elaboración propia con base en ISO/IEC (2014, 2019, 2023).

## 2.4 Aplicación de las Normas ISO/IEC 25010, 25012, 25020, 25021, 25022, 25023 y 25024

La Tabla 2 explica qué aporta cada norma solicitada, en qué fase del ciclo de vida se usa y cómo se aplica en EcoRecicla. Las normas 25010 y 25012 responden a la pregunta «¿qué es calidad para este producto?»; las normas de la división 2502n responden a «¿cómo la medimos?».

Tabla 2

Aplicación de las normas ISO/IEC 250nn en el proceso de desarrollo de EcoRecicla

| Norma | Qué establece | Fase | Aplicación en EcoRecicla |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 25010:2023 — Modelo de calidad del producto | Nueve características y sus subcaracterísticas para especificar y evaluar sistemas y software. | Requisitos y diseño | Clasificar los requisitos no funcionales: seguridad (contraseñas con bcrypt, JWT con expiración), eficiencia de desempeño (tiempo de respuesta del registro de reciclaje), capacidad de interacción (formularios accesibles y adaptables a móvil) y mantenibilidad (API organizada en rutas, controladores y servicios). |
| ISO/IEC 25012:2008 — Modelo de calidad de datos | Quince características de los datos: unas inherentes (p. ej., exactitud, completitud, consistencia) y otras dependientes del sistema (p. ej., disponibilidad, recuperabilidad). | Diseño de la base de datos (MER) y construcción | Exactitud del peso registrado (kg > 0), completitud (todo registro tiene usuario, material, peso y fecha), consistencia (factores de CO₂ en una única tabla de referencia), trazabilidad (quién registró y cuándo) y confidencialidad de los datos personales. |
| ISO/IEC 25020:2019 — Marco de medición | Modelo de referencia y guías para seleccionar, construir, planificar y aplicar medidas de calidad. | Planificación | Definir el plan de medición del proyecto: qué se mide, con qué fórmula, cada cuánto y quién lo hace (ver las métricas del plan de pruebas, apartado 8.13). |
| ISO/IEC 25021:2012 — Elementos de medida de calidad (QME) | Formato para especificar las medidas básicas a partir de las cuales se calculan las medidas de calidad. | Todo el ciclo (recolección de datos) | QME del proyecto: número de requisitos funcionales especificados e implementados, casos ejecutados, defectos por severidad, tiempo de respuesta por petición y líneas de código (obtenidas con el contador de métricas de la Guía 1). |
| ISO/IEC 25022:2016 — Medición de la calidad en uso | Medidas de efectividad, eficiencia, satisfacción, ausencia de riesgo y cobertura del contexto con usuarios reales. | Pruebas de aceptación y validación | Prueba con cinco usuarios: porcentaje que registra un reciclaje sin ayuda (efectividad), tiempo medio para completar la tarea (eficiencia) y cuestionario SUS (satisfacción). |
| ISO/IEC 25023:2016 — Medición de la calidad del producto | Medidas para cada característica y subcaracterística del modelo de producto. | Pruebas de integración y de sistema; integración continua | Completitud funcional = RF implementados ÷ RF especificados; tiempo medio y percentil 95 de respuesta; proporción de accesos no autorizados bloqueados; complejidad ciclomática de los servicios. |
| ISO/IEC 25024:2015 — Medición de la calidad de datos | Medidas para las características del modelo de datos de la ISO/IEC 25012. | Pruebas de base de datos y mantenimiento | Porcentaje de registros con campos obligatorios completos, porcentaje de pesos dentro del rango válido y porcentaje de registros duplicados. |

Nota. Las medidas de ISO/IEC 25022 y 25023 (2016) se alinearon con la versión 2011 del modelo; por eso algunos nombres difieren de ISO/IEC 25010:2023 (p. ej., usabilidad frente a capacidad de interacción). Elaboración propia con base en ISO/IEC (2008, 2012, 2015, 2016a, 2016b, 2019, 2023).

## 2.5 Ejemplo de Trazabilidad de un Requisito

Para mostrar cómo trabajan juntas estas normas, se tomó el requisito no funcional RNF-03 de EcoRecicla: «el registro de una entrega de reciclaje debe responder en un máximo de 2 segundos para el 95 % de las peticiones, con 50 usuarios concurrentes». La Tabla 3 muestra su recorrido completo por la serie.

Tabla 3

Recorrido del requisito RNF-03 por la serie ISO/IEC 25000

| Paso | Norma | Resultado para RNF-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. Especificar el requisito | ISO/IEC 25030 | Requisito de calidad expresado con una medida y un umbral. |
| 2. Clasificarlo | ISO/IEC 25010 | Característica: eficiencia de desempeño. Subcaracterística: comportamiento temporal. |
| 3. Elegir la medida básica (QME) | ISO/IEC 25021 | Tiempo transcurrido entre el envío de la petición y la recepción de la respuesta. |
| 4. Definir la medida de calidad | ISO/IEC 25023 y 25020 | Percentil 95 del tiempo de respuesta, expresado en segundos. |
| 5. Evaluar | ISO/IEC 25040 | Prueba de carga con Apache JMeter: si el percentil 95 es ≤ 2 s, se cumple; si no, se registra un defecto de rendimiento. |

Nota. Elaboración propia.

Este recorrido explica por qué la serie es útil: cada palabra vaga del requisito original queda sustituida por algo que una prueba puede confirmar o refutar.

# 3. Sesión 1: Familia de Normas ISO 9000

## 3.1 Consulta Previa

ISO (International Organization for Standardization, Organización Internacional de Normalización) es una organización internacional, independiente y no gubernamental, fundada en 1947 y con sede en Ginebra (Suiza). Sus miembros son los organismos nacionales de normalización de cada país; en Colombia, el miembro es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), que adopta las normas internacionales como Normas Técnicas Colombianas, por ejemplo, la NTC-ISO 9001:2015 (ISO, s.f.).

La familia ISO 9000 agrupa las normas de gestión de la calidad desarrolladas por el comité técnico ISO/TC 176. Su primera edición se publicó en 1987 y fue revisada en 1994, 2000, 2008 y 2015. La revisión más profunda ocurrió en el año 2000, cuando ISO 9002 e ISO 9003 se integraron en ISO 9001 y el enfoque pasó del aseguramiento de la calidad mediante procedimientos al enfoque basado en procesos. En 2015 la norma adoptó la estructura de alto nivel común a todas las normas de sistemas de gestión (López Lemos, 2014). La sexta edición, ISO 9001:2026, quedó programada para publicarse el 16 de septiembre de 2026, una vez aprobado su borrador final; los certificados basados en la versión 2015 siguen siendo válidos durante un período de transición (LRQA, 2026).

En la familia ISO 9000, la calidad se entiende como el grado en que las características propias de un producto o servicio cumplen con los requisitos (ISO, 2015a). Esta definición es clave para el software: la calidad no es un atributo absoluto, sino una relación entre lo que el sistema hace y lo que se le pidió, y por eso las pruebas siempre se diseñan a partir de los requisitos.

## 3.2 Objeto y Campo de Aplicación de la Norma ISO 9000

Objeto. La norma ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario, tiene como objeto describir los conceptos fundamentales y los principios de la gestión de la calidad, y definir los términos que usan todas las normas de la familia. No contiene requisitos, por lo que no es certificable; su función es asegurar que todos los actores hablen el mismo idioma cuando se refieren a conceptos como «no conformidad», «acción correctiva» o «verificación» (ISO, 2015a).

Campo de aplicación. Es universal: aplica a cualquier organización, sin importar su tamaño, tipo o sector, incluidas las empresas de desarrollo de software. La norma está dirigida a organizaciones que buscan el éxito sostenido mediante un sistema de gestión de la calidad (SGC), a clientes que quieren confiar en la capacidad de un proveedor, a organizaciones que buscan confianza en su cadena de suministro, y a auditores, consultores, formadores y desarrolladores de normas (ISO, 2015a). En una empresa de software, el «producto» es la aplicación entregada y el «servicio» incluye la implantación, el soporte y el mantenimiento.

## 3.3 Estructura de la Norma ISO 9000

La estructura puede analizarse en tres niveles: la familia de normas, los principios en los que se basa y la estructura interna de la norma certificable, ISO 9001.

### 3.3.1 Estructura de la Familia

La Figura 2 presenta, en formato de gráfico jerárquico tipo SmartArt, las normas que componen la familia y la función de cada una. La Tabla 4 complementa la figura indicando si cada norma es certificable.

Figura 2

Estructura de la familia de normas ISO 9000

Nota. Gráfico SmartArt de tipo jerarquía. Elaboración propia con base en ISO (2015a, 2015b, 2018a, 2018b) e ISO/IEC/IEEE (2018).

Tabla 4

Normas de la familia ISO 9000 y su carácter certificable

| Norma | Título | Tipo | ¿Certificable? |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 9000:2015 | Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario | Conceptos y términos | No |
| ISO 9001:2015 | Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos | Requisitos auditables | Sí |
| ISO 9004:2018 | Calidad de una organización — Orientación para lograr el éxito sostenido | Guía | No |
| ISO 19011:2018 | Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión | Guía | No |
| ISO/IEC/IEEE 90003:2018 | Directrices para la aplicación de ISO 9001:2015 al software | Guía sectorial | No (se certifica contra ISO 9001) |
| ISO 9002 e ISO 9003 (1987–2000) | Modelos de aseguramiento de la calidad | Requisitos (históricos) | Retiradas en 2000 |

Nota. Elaboración propia.

### 3.3.2 Principios de Gestión de la Calidad

ISO 9000:2015 establece siete principios que sustentan toda la familia (ISO, 2015a; Vásquez Lema, 2020). La Tabla 5 los relaciona con prácticas concretas de un equipo de desarrollo.

Tabla 5

Principios de gestión de la calidad aplicados a un equipo de software

| Principio | Aplicación en un equipo de software |
| --- | --- |
| 1. Enfoque al cliente | Historias de usuario con criterios de aceptación validados por el cliente. |
| 2. Liderazgo | El líder define objetivos de calidad medibles (p. ej., cero defectos críticos en producción). |
| 3. Compromiso de las personas | Roles claros (PSP/TSP) y revisiones entre pares. |
| 4. Enfoque a procesos | Flujo definido: requisitos → diseño → código → pruebas → despliegue. |
| 5. Mejora | Retrospectivas de sprint y análisis de causa raíz de los defectos. |
| 6. Toma de decisiones basada en la evidencia | Decisiones apoyadas en métricas de defectos, cobertura y tiempos. |
| 7. Gestión de las relaciones | Acuerdos claros con clientes y proveedores (servicios en la nube, librerías). |

Nota. Elaboración propia con base en ISO (2015a).

### 3.3.3 Estructura de ISO 9001

ISO 9001 se organiza en diez cláusulas que siguen la estructura armonizada del Anexo SL de las Directivas ISO/IEC, antes llamada estructura de alto nivel (ISO, 2021; López Lemos, 2014). Las cláusulas 1 a 3 son introductorias y las cláusulas 4 a 10 contienen los requisitos, organizados según el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), con el liderazgo en el centro. La Figura 3 muestra esta organización y la Tabla 6 resume cada cláusula.

Figura 3

Estructura de ISO 9001:2015 organizada en el ciclo PHVA

Nota. Gráfico SmartArt de tipo ciclo. Elaboración propia con base en ISO (2015b).

Tabla 6

Cláusulas con requisitos de ISO 9001:2015

| Cláusula | Contenido | Ejemplo en una empresa de software |
| --- | --- | --- |
| 4. Contexto de la organización | Cuestiones internas y externas, partes interesadas y alcance del SGC. | Definir si el SGC cubre desarrollo, soporte o ambos. |
| 5. Liderazgo | Compromiso de la dirección, política de calidad y roles. | Política: «entregar software sin defectos críticos y a tiempo». |
| 6. Planificación | Riesgos y oportunidades, objetivos de calidad y gestión de cambios. | Matriz de riesgos del proyecto y objetivos medibles. |
| 7. Apoyo | Recursos, competencia, comunicación e información documentada. | Capacitación en pruebas; repositorio con control de versiones. |
| 8. Operación | Planificación operacional, requisitos, diseño y desarrollo (8.3), proveedores, liberación y salidas no conformes. | Revisiones de diseño, verificación, validación y pruebas antes de cada entrega. |
| 9. Evaluación del desempeño | Seguimiento, medición, análisis, auditoría interna y revisión por la dirección. | Métricas de defectos, satisfacción del cliente y auditorías internas. |
| 10. Mejora | No conformidades, acciones correctivas y mejora continua. | Análisis de causa raíz de los defectos que llegan a producción. |

Nota. Elaboración propia con base en ISO (2015b).

# 4. Sesión 2: Ventajas y Desventajas de las Partes de la Norma

Antes de comparar, es necesario aclarar un punto histórico que varias fuentes en línea presentan de forma desactualizada. ISO 9002 e ISO 9003 fueron normas certificables entre 1987 y 2000; ese año se retiraron y su contenido quedó integrado en ISO 9001:2000, que permitió excluir los requisitos que no aplicaran a cada organización. Por tanto, hoy solo se puede certificar ISO 9001. Su análisis sigue siendo útil porque muestra la evolución del enfoque de calidad: de inspeccionar el producto al final a gestionar todo el proceso. También conviene no confundir ISO 9003 con ISO 9000-3, que era la guía para aplicar ISO 9001 al software y que evolucionó hasta la actual ISO/IEC/IEEE 90003:2018.

## 4.1 ISO 9000 e ISO 9001

Tabla 7

Ventajas y desventajas de ISO 9000 e ISO 9001

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Vocabulario común (ISO 9000) que evita malentendidos entre cliente, equipo y auditor. | ISO 9000 es solo conceptual; por sí misma no produce mejoras si no se implementa ISO 9001. |
| Certificación reconocida internacionalmente; suele ser requisito en licitaciones y contratos con grandes clientes. | Costos de consultoría, implementación, auditoría de certificación y auditorías de seguimiento. |
| Enfoque a procesos y ciclo PHVA, que institucionalizan la mejora continua. | Si se implementa mal, genera burocracia documental que choca con las metodologías ágiles. |
| Pensamiento basado en riesgos: se anticipan los problemas en lugar de corregirlos. | Es genérica y requiere interpretación para el software (de ahí la guía ISO/IEC/IEEE 90003). |
| Centrada en la satisfacción del cliente y en decisiones basadas en evidencia. | Certifica que el proceso se sigue, no que el software esté libre de defectos. |
| Un proveedor certificado evita someterse a múltiples auditorías de sus clientes. | Riesgo de buscar el certificado como sello comercial sin cambiar la cultura. |

Nota. Elaboración propia con base en ISO (2015a, 2015b) y Vásquez Lema (2020).

## 4.2 ISO 9002

ISO 9002 (ediciones de 1987 y 1994) era el modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, la instalación y el servicio, dirigido a organizaciones que no diseñaban sus productos. Hoy existe un documento con número parecido, ISO/TS 9002:2016, pero es una especificación técnica de orientación para aplicar ISO 9001:2015 y no es certificable.

Tabla 8

Ventajas y desventajas de ISO 9002

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Alcance reducido: más fácil y económica para organizaciones que fabricaban según diseños de terceros. | Excluía el diseño y desarrollo, que en una empresa de software es la actividad central. |
| Enfocada en controlar la producción y la instalación, donde se concentraban los errores de esas empresas. | Ofrecía menos confianza al cliente que ISO 9001, porque no controlaba el origen de los requisitos. |
| Útil para empresas de servicios de instalación o soporte. | Tener tres normas certificables confundía a clientes y organizaciones; fue retirada en 2000. |

Nota. Elaboración propia.

## 4.3 ISO 9003

ISO 9003 era el modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y los ensayos finales: solo exigía controlar el producto terminado antes de entregarlo.

Tabla 9

Ventajas y desventajas de ISO 9003

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Era la más sencilla y económica de implementar. | Enfoque correctivo, no preventivo: los defectos se detectaban al final, cuando corregirlos cuesta más. |
| Adecuada para organizaciones pequeñas o productos simples. | No cubría diseño, desarrollo ni producción. |
| Formalizaba la inspección y las pruebas finales con registros. | En software equivale a probar solo al final de un proyecto en cascada, lo que contradice el principio de pruebas tempranas (ISTQB, 2023). Fue la menos usada y se retiró en 2000. |

Nota. Elaboración propia.

## 4.4 ISO 9004

ISO 9004:2018, Gestión de la calidad — Calidad de una organización — Orientación para lograr el éxito sostenido, complementa a ISO 9001: mientras esta busca que la organización cumpla requisitos y satisfaga a sus clientes, ISO 9004 la orienta para que sea exitosa a largo plazo teniendo en cuenta a todas sus partes interesadas (ISO, 2018a).

Tabla 10

Ventajas y desventajas de ISO 9004

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Va más allá del cumplimiento mínimo y se enfoca en el éxito sostenido. | No es certificable, por lo que no ofrece un reconocimiento externo. |
| Incluye una herramienta de autoevaluación para medir el nivel de madurez. | Exige un SGC previo y una madurez organizacional que muchas pymes no tienen. |
| Considera a todas las partes interesadas, no solo a los clientes. | Sus beneficios son de largo plazo y difíciles de cuantificar. |
| Fomenta el aprendizaje y la innovación. | Es menos conocida y aplicada que ISO 9001. |

Nota. Elaboración propia con base en ISO (2018a).

## 4.5 Síntesis Comparativa

Tabla 11

Comparación de las partes de la familia ISO 9000

| Norma | Enfoque | Alcance | Estado actual | Certificable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9000 | Conceptos y vocabulario | Toda la familia | Vigente (2015) | No |
| ISO 9001 | Requisitos del SGC basado en procesos | Toda la organización | Vigente (2015); sexta edición en 2026 | Sí |
| ISO 9002 | Aseguramiento en producción, instalación y servicio | Sin diseño | Retirada (2000) | Ya no |
| ISO 9003 | Aseguramiento en inspección y ensayos finales | Solo producto final | Retirada (2000) | Ya no |
| ISO 9004 | Éxito sostenido | Organización y partes interesadas | Vigente (2018) | No |

Nota. Elaboración propia.

# 5. Sesión 3: Video de Presentación

Se grabó un video en inglés, apoyado en una presentación de 11 diapositivas, que expone el marco teórico de la familia ISO 9000 y de la serie ISO/IEC 25000, las respuestas del cuestionario de trabajo autónomo, la clasificación de los tipos de pruebas, el plan de pruebas de EcoRecicla y el código de las pruebas automatizadas con su ejecución. Su duración, de aproximadamente tres minutos, cumple a la vez con el mínimo de la Sesión 3 (3 a 5 minutos) y con el máximo de la actividad de comprobación (1 a 3 minutos). El video se publicó en YouTube y en el foro de la actividad.

Enlace del video: https://youtu.be/shPSIJklybI

# 6. Sesión 4: Revisión entre Pares y Tipos de Pruebas

## 6.1 Revisión de Publicaciones de Compañeros

Se revisaron en el foro las publicaciones de [nombre del compañero o grupo 1] y [nombre del compañero o grupo 2], y se dejaron comentarios orientados a complementar su estudio de la norma ISO 9000, en especial sobre el estado actual de ISO 9002 e ISO 9003 y sobre la relación entre ISO 9001 y las pruebas de software.

## 6.2 Tipos de Pruebas de Software

La Figura 4 clasifica los tipos de pruebas según cinco criterios. Un mismo caso de prueba puede pertenecer a varias categorías a la vez: por ejemplo, una prueba automatizada que verifica con Jest el cálculo del CO₂ evitado es, al mismo tiempo, unitaria (nivel), funcional (objetivo), de caja negra o de caja blanca según cómo se diseñe (técnica), dinámica (ejecución) y automatizada (forma).

Figura 4

Mapa conceptual de los tipos de pruebas de software

Nota. Elaboración propia con base en ISTQB (2023), ISO/IEC/IEEE (2022) y Pressman y Maxim (2021).

La clasificación por niveles tiene una lógica: cada nivel de prueba verifica un producto de trabajo distinto del desarrollo. Las pruebas unitarias comprueban el diseño detallado, las de integración comprueban la arquitectura, las de sistema comprueban los requisitos y las de aceptación comprueban las necesidades del usuario. Por eso un defecto en los requisitos no se detecta con pruebas unitarias, por muchas que se escriban.

Además, el programa de estudios ISTQB Foundation Level v4.0 propone siete principios que orientan cualquier estrategia de pruebas (ISTQB, 2023): las pruebas muestran la presencia de defectos, no su ausencia; las pruebas exhaustivas son imposibles; probar temprano ahorra tiempo y dinero; los defectos tienden a agruparse; las pruebas se desgastan, por lo que deben actualizarse; las pruebas dependen del contexto; y la ausencia de defectos no garantiza que el sistema sea útil.

# 7. Actividad de Trabajo Autónomo (Respuestas en Inglés)

## 7.1 What Is ISO in General Terms? Do All ISO Standards Comply With the High-Level Structure?

ISO (International Organization for Standardization) is an independent, non-governmental international organization founded in 1947 and based in Geneva, Switzerland. Its members are the national standards bodies of each country; Colombia is represented by ICONTEC. ISO develops voluntary international standards through consensus among experts, so that products, services and processes are safe, reliable and of good quality (ISO, s.f.). In general terms, it can be stated that an ISO standard is an agreed document that describes the best known way of doing something.

No, not all ISO standards follow the high-level structure (HLS). The HLS is defined in Annex SL of the ISO/IEC Directives, and since 2021 it has been called the «harmonized structure». It applies only to management system standards (MSS), that is, standards with requirements for how an organization manages something (ISO, 2021). Examples are ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environment), ISO/IEC 27001 (information security), ISO 45001 (occupational health and safety) and ISO/IEC 42001 (artificial intelligence). All of them share the same ten clauses: 1 Scope, 2 Normative references, 3 Terms and definitions, 4 Context of the organization, 5 Leadership, 6 Planning, 7 Support, 8 Operation, 9 Performance evaluation and 10 Improvement. This common structure makes it easier to build integrated management systems (López Lemos, 2014).

Product, technical, testing and terminology standards do not follow the HLS because they do not define a management system. For example, ISO/IEC 25010 describes a quality model, ISO/IEC/IEEE 29119 describes testing processes and documentation, and ISO 9000 itself is a vocabulary standard. Therefore, the HLS graph applies to ISO 9001, but not to every ISO standard.

## 7.2 ISO Standards Related to the Software Product and Process

Table 12 lists the main ISO standards related to software. The first group focuses on the product (what quality the software must have) and the second on the process (how the software is built and managed).

Tabla 12

ISO standards related to the software product and process

| Standard | Focus | Brief description |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 25000 series (SQuaRE) | Product | Framework to specify, measure and evaluate software and data quality. |
| ISO/IEC 25010:2023 | Product | Product quality model with nine characteristics (e.g., functional suitability, security, maintainability). |
| ISO/IEC 25012:2008 | Product (data) | Data quality model with fifteen characteristics. |
| ISO/IEC 25023:2016 | Product | Measures for system and software product quality. |
| ISO/IEC 25051:2014 | Product | Quality requirements and test instructions for ready-to-use software products (RUSP). |
| ISO/IEC 5055:2021 | Product (code) | Automated source code quality measures for security, reliability, performance efficiency and maintainability. |
| ISO/IEC/IEEE 29119 (parts 1–5) | Testing | Testing concepts, test processes, test documentation, test techniques and keyword-driven testing. |
| ISO 9001:2015 | Process (organization) | Requirements for a quality management system. |
| ISO/IEC/IEEE 90003:2018 | Process | Guidelines to apply ISO 9001 to computer software. |
| ISO/IEC/IEEE 12207:2017 | Process | Software life cycle processes (acquisition, development, operation, maintenance). |
| ISO/IEC/IEEE 15288:2023 | Process | System life cycle processes. |
| ISO/IEC 33001:2015 | Process | Process assessment framework; successor of ISO/IEC 15504 (SPICE). |
| ISO/IEC 29110 series | Process | Life cycle profiles for very small entities (up to 25 people). |
| ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Process | Requirements engineering processes and documents. |
| ISO/IEC/IEEE 15939:2017 | Process | Measurement process for systems and software. |
| ISO/IEC 27001:2022 | Process (security) | Requirements for an information security management system. |
| ISO/IEC 20000-1:2018 | Process (services) | Requirements for an IT service management system. |

Nota. Own elaboration.

## 7.3 Companies in Colombia With ISO and CMMI Certifications

Tabla 13

Companies in Colombia with CMMI level 5 appraisals

| Company | Certification | Evidence |
| --- | --- | --- |
| Perficient Latin America (formerly PSL, Productora de Software), Medellín | CMMI Maturity Level 5 | First Latin American software company to reach CMMI level 5; acquired by Perficient in 2020 (Business Wire, 2020; Nearshore Americas, 2020). |
| Heinsohn Business Technology, Bogotá | CMMI Maturity Level 5 (v1.3) | Colombian technology company operating since 1977; it was among the first companies in the world appraised at level 5 under CMMI v1.3 (Get on Board, s.f.). |
| Minsait, an Indra company (operations in Colombia) | CMMI Maturity Level 5 (Development and Services) | Reached the highest CMMI level in Spain, Colombia, Mexico and Peru in 2019 (Indra, 2019). |

Nota. Own elaboration.

In addition, the Colombian Ministry of ICT (MinTIC) funded CMMI appraisals for 63 Colombian IT organizations to strengthen the national software industry (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], s.f.). An important caveat: CMMI appraisal results are valid for three years and ISO certificates require periodic surveillance audits, so the current status of each company should be checked in the CMMI Institute's Published Appraisal Results (PARS) or in IAF CertSearch before presenting it as current.

## 7.4 Three of the Most Recognized Software Development Companies in Colombia

Tabla 14

Recognized software development companies in Colombia

| Company | Headquarters | Why it is recognized |
| --- | --- | --- |
| Perficient Latin America (formerly PSL) | Medellín (also Bogotá and Cali) | Pioneer in software process quality (CMMI level 5); it had more than 600 professionals when Perficient acquired it (Business Wire, 2020). |
| Heinsohn Business Technology | Bogotá; operating since 1977 | Its solutions are used by more than 1,500 companies in the financial, government and industrial sectors (Get on Board, s.f.). |
| Pragma S.A. | Medellín; founded in 1996 | Digital transformation and custom software development company (CB Insights, s.f.) with about 1,000 employees in 2024 (EMIS, s.f.). |

Nota. Own elaboration.

Choucair Testing, based in Medellín, also deserves a mention: it is a company specialized in software testing services and is considered a pioneer of the testing industry in Hispanic America (Cartier Women's Initiative, s.f.).

## 7.5 How Do These Certifications Relate to Software Testing?

Certifications such as ISO 9001 and CMMI do not test software themselves; they require the organization to have a defined, repeatable and measurable way of verifying and validating what it delivers. Software testing is the main activity that produces that objective evidence. The relationship can be explained in four points:

- ISO 9001 explicitly requires verification and validation. Clause 8.3 (design and development) asks for review, verification and validation activities; clause 8.6 asks for evidence before releasing products; clause 8.7 controls nonconforming outputs; and clause 10.2 requires corrective actions. In a software company, test plans, test cases, test reports and defect logs are the records that auditors review (ISO, 2015b; ISO/IEC/IEEE, 2018).

- CMMI includes testing as a process area. In CMMI v1.3, Verification (VER) and Validation (VAL) are maturity level 3 process areas; in CMMI 2.0 they are covered by the Verification and Validation (VV) and Peer Reviews (PR) practice areas. At levels 4 and 5, testing data such as defect density are used to manage the process quantitatively (CMMI Institute, 2018).

- ISO/IEC 25010 defines what to test and ISO/IEC/IEEE 29119 defines how to document testing. A certified organization usually combines them: the quality model guides the test objectives and the testing standard provides the templates (test plan, test cases and test report).

- A certification is not a guarantee of defect-free software. It guarantees that defects are searched for systematically and that the organization learns from them. This is why companies such as Choucair Testing exist: testing has become a specialized profession, and certifications for testers (such as ISTQB) complement organizational certifications.

In conclusion, certifications and testing reinforce each other: certifications demand evidence of quality, and testing is the activity that generates it.

# 8. Plan de Pruebas del Proyecto EcoRecicla

El plan se elaboró con la estructura de la norma IEEE 829 y del estándar ISO/IEC/IEEE 29119-3 (ISO/IEC/IEEE, 2021), estudiados en la Guía 2. Los escenarios se derivan de los módulos funcionales del proyecto y se priorizaron según el riesgo: primero la autenticación y la seguridad, porque protegen los datos de los usuarios, y luego el registro de reciclaje y el cálculo del impacto, porque son la razón de ser del sistema.

## 8.1 Identificación del Plan

Tabla 15

Datos de identificación del plan de pruebas

| Identificador | PP-ECO-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 (octubre de 2026) |
| Proyecto | EcoRecicla: plataforma web de registro y seguimiento del reciclaje urbano |
| Elementos de prueba | Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript), API REST (Node.js + Express), base de datos MySQL 8 y autenticación JWT + bcrypt |
| Equipo | David Alejandro Zambrano Arguello y Samuel Ossa Escobar (roles rotativos: Administrador del Proyecto, Desarrollador y Analista de Calidad) |
| Documentos de referencia | Requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, historias de usuario con criterios Gherkin, IEEE 829 e ISO/IEC/IEEE 29119-3 |

Nota. Elaboración propia.

## 8.2 Objetivo

Garantizar que EcoRecicla permita registrar usuarios, autenticarlos de forma segura, registrar entregas de material reciclable, calcular correctamente el CO₂ evitado y consultar el historial y el impacto acumulado, cumpliendo los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales de seguridad, eficiencia de desempeño y capacidad de interacción.

## 8.3 Alcance

Tabla 16

Módulos incluidos en el alcance de las pruebas

| Módulo | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| M1. Registro y autenticación | Registro de cuenta con rol Ciudadano (RF1); inicio de sesión con emisión y validación de JWT, consulta del perfil y autorización por rol: Ciudadano, Operador y Administrador (RF2). |
| M2. Puntos de reciclaje | Consulta pública de puntos activos con filtros por tipo de residuo y localidad (RF3); creación, edición y desactivación (borrado lógico) de puntos por el administrador (RF8). |
| M3. Registro y validación de reciclaje | Registro de entregas (punto, tipo de residuo y cantidad en kg), con validación de que el punto esté activo y acepte el residuo (RF4); aprobación o rechazo con observación por el operador de su propio punto (RF10). |
| M4. Impacto ambiental | Cálculo del CO₂ evitado con el factor de cada tipo de residuo (servicio calcularCO2Evitado); solo los registros aprobados suman al impacto. |
| M5. Historial y reportes | Historial personal filtrable por fechas, tipo de residuo y estado (RF5); reporte por periodo con kg y CO₂ evitado (RF6); estadísticas por mes, por tipo y ranking de puntos (RF7). |
| M6. Administración | Gestión de tipos de residuo y de su factor de CO₂ (RF9); control de acceso por rol a las rutas de administración. |

Nota. Elaboración propia.

Quedan fuera del alcance las pruebas de carga a escala de producción, la compatibilidad con navegadores sin soporte (p. ej., Internet Explorer) y las integraciones con servicios externos que aún no se han implementado.

## 8.4 Estrategia de Prueba

- Enfoque basado en riesgos: los módulos M1, M3 y M4 reciben más casos y se prueban primero.

- Pirámide de pruebas: muchas pruebas unitarias (rápidas y baratas), un número medio de pruebas de integración de la API y pocas pruebas de extremo a extremo (E2E), que son lentas y frágiles.

- Pruebas en cada sprint de Scrum: una historia de usuario solo se considera terminada (Definition of Done) si sus pruebas pasan.

- Regresión automatizada: la suite se ejecuta en GitHub Actions con cada push y cada pull request.

- Pruebas exploratorias: una sesión de 30 minutos por sprint, con un objetivo definido (charter), para encontrar defectos que los casos guionados no anticipan.

## 8.5 Tipos de Pruebas y su Relación con ISO/IEC 25010

Tabla 17

Tipos de pruebas aplicados en EcoRecicla

| Tipo | Qué valida en EcoRecicla | Característica ISO/IEC 25010 | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Funciones aisladas: cálculo del CO₂, validaciones de peso y de correo | Adecuación funcional; mantenibilidad (capacidad de ser probado) | Jest |
| Integración | Endpoints de la API con una base de datos de pruebas | Adecuación funcional; compatibilidad | Jest + Supertest; Postman/Newman |
| Sistema (E2E) | Flujos completos en el navegador: registro, inicio de sesión, registro de reciclaje y panel | Adecuación funcional; capacidad de interacción | Selenium WebDriver o Cypress |
| Aceptación | Criterios Gherkin de las historias de usuario, con usuarios reales | Adecuación funcional (validación) | Sesiones con usuarios; Cucumber (opcional) |
| Seguridad | JWT, contraseñas, inyección SQL, XSS y control de acceso por rol | Seguridad | OWASP ZAP; Postman |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta con usuarios concurrentes | Eficiencia de desempeño | Apache JMeter |
| Usabilidad y accesibilidad | Diseño adaptable, navegación por teclado y contraste | Capacidad de interacción | Lighthouse; WAVE |
| Regresión | Todo lo anterior que esté automatizado | Fiabilidad | GitHub Actions |
| Exploratorias | Comportamientos no previstos | Varias | Sesiones con charter |

Nota. Elaboración propia con base en ISO/IEC (2023).

## 8.6 Escenarios de Prueba

La Tabla 18 presenta los escenarios de prueba. Cada escenario describe una situación que el sistema debe manejar; a partir de cada uno se derivan uno o más casos de prueba con datos concretos.

Tabla 18

Escenarios de prueba de EcoRecicla

| ID | Módulo | Escenario | Resultado esperado | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC-01 | M1 | Registro con datos válidos (POST /api/auth/registro) | HTTP 201; la cuenta nace con rol Ciudadano y la contraseña se guarda como hash bcrypt, nunca en texto plano | Funcional / Integración | Alta |
| ESC-02 | M1 | Registro con un correo ya existente | HTTP 409 con mensaje claro; no se crea una cuenta duplicada | Funcional | Alta |
| ESC-03 | M1 | Registro con nombre de menos de 3 caracteres, correo mal formado o contraseña de menos de 8 caracteres | HTTP 400 con el detalle de cada validación | Funcional | Media |
| ESC-04 | M1 | Inicio de sesión con credenciales válidas (POST /api/auth/login) | HTTP 200 y JWT con el rol del usuario y fecha de expiración (2 h por defecto) | Funcional / Seguridad | Alta |
| ESC-05 | M1 | Inicio de sesión con contraseña incorrecta o con un correo no registrado | HTTP 401 con el mismo mensaje genérico en ambos casos; no se emite token ni se revela qué correos existen | Seguridad | Alta |
| ESC-06 | M1 | Acceso a una ruta protegida (GET /api/registros/mios) sin token, con token expirado o alterado | HTTP 401; no se devuelven datos | Seguridad | Alta |
| ESC-07 | M6 | Un Ciudadano intenta usar una ruta de administrador (p. ej., POST /api/puntos o GET /api/tipos) | HTTP 403 | Seguridad | Alta |
| ESC-08 | M3 | Registro de una entrega válida (punto, tipo de residuo y cantidad en kg) con POST /api/registros | HTTP 201; el registro queda pendiente de validación y visible en el historial del ciudadano | Funcional | Alta |
| ESC-09 | M3 | Cantidad igual a cero, negativa, no numérica o superior al máximo permitido (999 999,99 kg) | HTTP 400; el registro no se guarda | Funcional (valores límite) | Alta |
| ESC-10 | M3 | Registro en un punto inactivo o en un punto que no acepta el tipo de residuo elegido | HTTP 400 con mensaje de validación; el registro no se guarda | Funcional (regla de negocio) | Media |
| ESC-11 | M4 | Cálculo del CO₂ evitado | CO₂ = cantidad × factor del tipo de residuo, redondeado a dos decimales (calcularCO2Evitado) | Unitaria | Alta |
| ESC-12 | M4/M6 | El administrador cambia el factor de CO₂ de un tipo de residuo (PUT /api/tipos/:id) | HTTP 200 con aviso; el CO₂ de todos los registros, incluidos los históricos, se recalcula con el factor nuevo, porque las vistas multiplican cantidad por factor al consultar | Integración / Datos | Media |
| ESC-13 | M5 | Historial filtrado por fechas, tipo de residuo y estado (GET /api/registros/mios) | Solo se muestran los registros del usuario que cumplen el filtro, del más reciente al más antiguo; una fecha sin formato AAAA-MM-DD responde HTTP 400 | Funcional | Media |
| ESC-14 | M3/M5 | El operador aprueba un registro pendiente de su punto (PUT /api/registros/:id/validacion) y luego se consultan el reporte por periodo y las estadísticas | Solo los registros aprobados suman kg y CO₂; los totales del reporte y de las estadísticas coinciden con la suma calculada en la base de datos; un operador de otro punto recibe HTTP 403 | Integración / Datos | Alta |
| ESC-15 | Transversal | Inyección SQL en el inicio de sesión y en los filtros del historial (p. ej., ' OR '1'='1) | Petición rechazada sin fuga de datos (consultas parametrizadas) | Seguridad | Alta |
| ESC-16 | Transversal | Script malicioso en un campo de texto, como las observaciones de un registro (XSS) | El contenido se muestra escapado y no se ejecuta | Seguridad | Media |
| ESC-17 | Transversal | 100 usuarios concurrentes consultando y registrando entregas (RNF1) | Percentil 95 ≤ 2 s y 0 % de errores | Rendimiento | Media |
| ESC-18 | Transversal | Uso en pantalla de 360 px, navegación solo con teclado y registro de un reciclaje en máximo 4 pasos (RNF3) | Interfaz usable; puntaje de accesibilidad en Lighthouse ≥ 90 | Usabilidad | Media |
| ESC-19 | Transversal | Ejecución de la suite tras cada integración a la rama principal | Todas las pruebas automatizadas pasan | Regresión | Alta |

Nota. El umbral de 2 s con 100 usuarios concurrentes proviene del RNF1 y los 4 pasos, del RNF3; los 360 px y los 90 puntos en Lighthouse son objetivos de calidad definidos en este plan. Las rutas y los códigos HTTP corresponden a la API de EcoRecicla. Elaboración propia.

## 8.7 Diseño de Casos de Prueba

### 8.7.1 Particiones de Equivalencia y Valores Límite (ESC-09)

Para el escenario ESC-09 se aplicaron dos técnicas de caja negra: particiones de equivalencia y análisis de valores límite. La razón es práctica: los defectos tienden a concentrarse en los bordes de los rangos (por ejemplo, cuando se programa < en lugar de ≤). Si la regla de negocio establece que el peso válido de una entrega está entre 0,01 kg y 500 kg, se obtienen las particiones y los valores de la Tabla 19.

Tabla 19

Particiones y valores límite para el peso de una entrega

| Partición | Rango | Valores de prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inválida (inferior) | peso < 0,01 | −1; 0; 0,009 | Rechazo (HTTP 400) |
| Válida | 0,01 ≤ peso ≤ 500 | 0,01; 250; 500 | Registro aceptado (HTTP 201) |
| Inválida (superior) | peso > 500 | 500,01; 1000 | Rechazo (HTTP 400) |
| Inválida (tipo) | No numérico o vacío | «abc»; campo vacío | Rechazo (HTTP 400) |

Nota. El límite de 500 kg es la regla de negocio supuesta para este ejemplo. Elaboración propia.

El caso del límite superior se expresa así en Gherkin, el mismo formato usado para los criterios de aceptación desde la Guía 1 (el factor de 1,5 es un valor de ejemplo):

Característica: Registro de entregas de reciclaje

Escenario: Registrar una entrega con peso en el límite superior

Dado que el usuario "ana@correo.com" inició sesión

Y el material "PET" tiene un factor de 1,5 kg de CO2 por kg

Cuando registra una entrega de 500 kg de "PET" con la fecha de hoy

Entonces el sistema responde con el código 201

Y el historial muestra la entrega con 750,00 kg de CO2 evitado

### 8.7.2 Caso de Prueba Detallado (ESC-06)

Tabla 20

Caso de prueba CP-06-01

| ID | CP-06-01 |
| --- | --- |
| Escenario | ESC-06: acceso a una ruta protegida sin token |
| Precondiciones | API desplegada en el entorno de pruebas; base de datos con datos semilla |
| Datos de entrada | Petición GET a /api/registros/mios sin el encabezado Authorization |
| Pasos | 1. Enviar la petición desde Postman o Supertest. 2. Registrar el código de estado y el cuerpo de la respuesta. |
| Resultado esperado | HTTP 401 con mensaje de error; el cuerpo no contiene registros |
| Resultado obtenido | Se diligencia durante la ejecución |
| Estado | Pendiente / Pasa / Falla |
| Trazabilidad | RF2 y RNF2 (seguridad); ISO/IEC 25010 → seguridad → confidencialidad |

Nota. Elaboración propia.

## 8.8 Gestión de Defectos

Los defectos se registran como issues en GitHub con etiquetas de severidad y prioridad, para que la evidencia quede junto al código y al historial de commits. Cada reporte incluye identificador, título, módulo, pasos para reproducir, resultado esperado frente a resultado obtenido, evidencia (captura o respuesta HTTP), entorno, severidad, prioridad y estado.

Se distinguen dos conceptos que suelen confundirse: la severidad mide el impacto técnico del defecto sobre el sistema, y la prioridad mide la urgencia de corregirlo según el negocio. Un error ortográfico en la página principal tiene severidad baja, pero puede tener prioridad alta antes de la presentación del proyecto en el evento PLANETA VERDE.

Tabla 21

Escala de severidad de defectos

| Severidad | Criterio | Ejemplo en EcoRecicla |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea el sistema o compromete la seguridad o los datos | Se puede consultar el historial de otro usuario sin token |
| Alta | Una funcionalidad principal falla y no hay alternativa | El cálculo del CO₂ da un resultado incorrecto |
| Media | Falla una funcionalidad secundaria o existe una alternativa | El filtro por fechas del historial no funciona |
| Baja | Defecto cosmético o de texto | Botón desalineado en pantallas pequeñas |

Nota. Elaboración propia.

El ciclo de vida de un defecto es: Nuevo → Asignado → En corrección → Corregido → En re-prueba → Cerrado. Si la re-prueba falla, el defecto pasa a Reabierto; si no es un defecto real o ya estaba reportado, se marca como Rechazado o Duplicado.

## 8.9 Cronograma

Tabla 22

Cronograma de las actividades de prueba

| Actividad | Fecha estimada | Responsable (rol) |
| --- | --- | --- |
| Diseño de escenarios y casos de prueba | 19 al 21 de octubre de 2026 | Analista de Calidad |
| Preparación de entornos (base de datos de pruebas, datos semilla, GitHub Actions) | 22 de octubre de 2026 | Desarrollador |
| Pruebas unitarias y de integración | 23 al 27 de octubre de 2026 | Desarrollador y Analista de Calidad |
| Pruebas de sistema, seguridad y rendimiento | 28 al 30 de octubre de 2026 | Analista de Calidad |
| Corrección de defectos y pruebas de regresión | 3 y 4 de noviembre de 2026 | Desarrollador |
| Pruebas de aceptación con usuarios | 5 de noviembre de 2026 | Administrador del Proyecto |
| Informe final de pruebas | 6 de noviembre de 2026 | Analista de Calidad |

Nota. El 2 de noviembre de 2026 es festivo en Colombia, por lo que no se programaron actividades ese día. Elaboración propia.

## 8.10 Recursos, Entornos y Herramientas

- Entornos: local (cada integrante), pruebas (base de datos MySQL independiente, ecorecicla_test, con datos semilla que se reinician antes de cada ejecución) y demostración.

- Herramientas: Jest, Supertest, Postman/Newman, Selenium WebDriver o Cypress, Apache JMeter, OWASP ZAP, Lighthouse, GitHub Actions y GitHub Issues/Projects.

- Equipo: dos integrantes con roles rotativos PSP/TSP; el Analista de Calidad de cada sprint lidera las pruebas, pero ambos integrantes escriben pruebas para su propio código.

## 8.11 Criterios de Entrada, Salida, Suspensión y Reanudación

Tabla 23

Criterios del plan de pruebas

| Tipo | Criterios |
| --- | --- |
| Entrada | Requisitos e historias de usuario aprobados con criterios Gherkin; versión desplegada en el entorno de pruebas; base de datos de pruebas con datos semilla; casos revisados por el otro integrante. |
| Salida | Al menos 95 % de los casos ejecutados; 100 % de los defectos críticos y altos cerrados; cobertura de código de al menos 70 % en la lógica de negocio; percentil 95 del tiempo de respuesta ≤ 2 s; informe final entregado. |
| Suspensión | Entorno de pruebas no disponible, o un defecto bloqueante que impide ejecutar más del 30 % de los casos. |
| Reanudación | El entorno se restablece o el defecto bloqueante se corrige y se verifica. |

Nota. Elaboración propia.

## 8.12 Riesgos del Plan

Tabla 24

Riesgos y acciones de mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Poco tiempo por la carga académica | Alta | Alto | Priorizar por riesgo y automatizar primero los escenarios de prioridad alta. |
| Cambios de requisitos durante el sprint | Media | Medio | Mantener la trazabilidad entre requisitos y escenarios, y actualizar los casos en la planeación del sprint. |
| Usar la base de datos de desarrollo para probar | Media | Alto | Base de datos de pruebas separada y datos semilla reiniciables. |
| Dependencia de un solo integrante para la automatización | Media | Medio | Programación en pareja y documentación de la suite en el repositorio. |
| Falta de usuarios para las pruebas de aceptación | Media | Medio | Invitar a compañeros de otros cursos y a personas del entorno cercano. |

Nota. Elaboración propia.

## 8.13 Métricas de Prueba

Las métricas siguen el marco de ISO/IEC 25020: cada una tiene un propósito, una fórmula y una interpretación (ISO/IEC, 2019).

Tabla 25

Métricas del proceso de pruebas

| Métrica | Fórmula | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Avance de ejecución | casos ejecutados ÷ casos planificados × 100 | Saber si se cumplirá el cronograma. |
| Tasa de éxito | casos que pasan ÷ casos ejecutados × 100 | Estimar la estabilidad de la versión. |
| Densidad de defectos | defectos encontrados ÷ KLOC | Comparar la calidad entre módulos (KLOC obtenidas con el contador de la Guía 1). |
| Cobertura de requisitos | RF con al menos un caso ÷ total de RF × 100 | Detectar requisitos sin probar. |
| Eficacia de detección (DDE) | defectos hallados en pruebas ÷ (defectos en pruebas + defectos tras la entrega) × 100 | Evaluar qué tan bien filtran las pruebas. |
| Cobertura de código | líneas (o ramas) ejecutadas ÷ líneas (o ramas) totales × 100 | Encontrar código que ninguna prueba ejecuta. |
| Tiempo medio de corrección | suma de tiempos de corrección ÷ defectos corregidos | Medir la capacidad de respuesta del equipo. |

Nota. Elaboración propia.

## 8.14 Ejemplo de Pruebas Automatizadas

El siguiente código implementa el escenario ESC-11 como prueba unitaria y el escenario ESC-06 como prueba de integración. Se usa Jest como marco de pruebas y Supertest para enviar peticiones HTTP a la aplicación Express sin levantar el servidor. Primero, el servicio que se va a probar:

// src/services/impacto.js

// Servicio de impacto ambiental de EcoRecicla

// Calcula los kg de CO2 evitados: peso (kg) x factor del material (kg de CO2 por kg)

function calcularCO2Evitado(pesoKg, factor) {

// typeof descarta textos como '3'; Number.isFinite descarta NaN e Infinity

if (typeof pesoKg !== 'number' || !Number.isFinite(pesoKg) || pesoKg <= 0) {

throw new Error('peso inválido');

}

if (typeof factor !== 'number' || !Number.isFinite(factor) || factor < 0) {

throw new Error('factor inválido');

}

// Redondeo a 2 decimales: se multiplica por 100, se redondea y se divide

return Math.round(pesoKg * factor * 100) / 100;

}

module.exports = { calcularCO2Evitado };

La prueba unitaria verifica tanto la partición válida como las inválidas:

// tests/impacto.test.js

// Scenario ESC-11: CO2 avoided

// Prueba unitaria del cálculo de CO2 evitado (plan de pruebas PP-ECO-001)

const { calcularCO2Evitado } =

require('../src/services/impacto');

describe('calcularCO2Evitado', () => {

test('peso x factor, 2 decimales', () => {

// 2.5 kg x 1.75 = 4.375 -> 4.38

// toBeCloseTo y no toBe: evita falsos fallos por punto flotante

expect(calcularCO2Evitado(2.5, 1.75))

.toBeCloseTo(4.38, 2);

});

// Partición inválida: un mismo test se ejecuta con cada valor de la lista

test.each([0, -1, NaN, '3'])('rechaza %p', (peso) => {

expect(() => calcularCO2Evitado(peso, 1.75))

.toThrow('peso inválido');

});

});

La prueba de integración verifica que la ruta protegida rechace peticiones sin token:

// tests/auth.int.test.js

// Scenario ESC-06: ruta protegida sin token

// Prueba de integración: la API debe responder 401 si no se envía un JWT

const request = require('supertest');

const app = require('../app'); // la app de Express exportada SIN app.listen()

describe('Rutas protegidas', () => {

test('GET /api/registros/mios sin token responde 401', async () => {

const res = await request(app).get('/api/registros/mios'); // siempre con await

expect(res.status).toBe(401);

});

});

Los archivos están en la carpeta backend del repositorio: el servicio en src/services/impacto.js y las pruebas en tests/. La app de Express se exporta desde app.js sin abrir el puerto, y server.js es el que ejecuta app.listen(). Para ejecutarlas se instalan Jest y Supertest como dependencias de desarrollo (npm install --save-dev jest supertest) y se ejecuta npm test, que corre jest --coverage y además genera el reporte de cobertura de código usado en las métricas. Las pruebas no dependen de la base de datos: la ruta protegida responde 401 antes de consultarla.

# 9. Preguntas Orientadoras

## 9.1 ¿Cuáles Fueron los Aprendizajes Obtenidos?

- Calidad del proceso frente a calidad del producto. Aprendimos que ISO 9001 y CMMI certifican cómo trabaja una organización, mientras que ISO/IEC 25010 y su familia definen cómo debe ser el producto. En nuestro futuro profesional, al trabajar en una empresa certificada, entenderemos que el certificado no reemplaza las pruebas: nuestros planes, casos y reportes de defectos serán la evidencia que revisan los auditores.

- Los requisitos no funcionales deben ser medibles. El recorrido del RNF-03 por la serie ISO/IEC 25000 nos mostró cómo transformar una frase vaga en una medida con umbral. Esto será útil al escribir criterios de aceptación, al negociar con clientes y al evitar discusiones subjetivas sobre si el sistema «es rápido» o «es seguro».

- Probar es una actividad que se planifica. Antes de esta guía, probar era ejecutar la aplicación y ver si funcionaba. Ahora entendemos que un plan de pruebas define alcance, estrategia, criterios de salida y gestión de defectos. El rol de analista de pruebas o QA es una puerta de entrada frecuente a la industria, y este conocimiento es la base de certificaciones como ISTQB Foundation Level.

- Una estructura común facilita aprender otras normas. Como ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 42001 comparten la estructura armonizada, entender una facilita implementar las demás en sistemas de gestión integrados.

## 9.2 ¿Dónde se Presentó Mayor Dificultad y Cómo se Resolvió?

Información desactualizada sobre ISO 9002 e ISO 9003. Muchas fuentes en línea las presentan como si siguieran vigentes. Estrategia de solución: contrastar con fuentes oficiales y con la cronología de revisiones de ISO 9001, y distinguir ISO 9003 de ISO 9000-3 (la antigua guía para software).

Acceso limitado al texto completo de las normas, porque las normas ISO son documentos de pago. Estrategia de solución: usar la vista previa gratuita de la plataforma de consulta en línea de ISO (OBP), las bases de datos de la biblioteca de la UMB (e-Libro) y fuentes secundarias académicas, citándolas en formato APA.

Vigencia de las certificaciones de las empresas colombianas, porque los resultados de CMMI vencen a los tres años y muchas noticias son antiguas. Estrategia de solución: indicar el año de cada evidencia y recomendar su verificación en los registros públicos (PARS e IAF CertSearch).

Aplicar normas generales a un proyecto pequeño. Estrategia de solución: trabajar con un requisito concreto de punta a punta (RNF-03) y priorizar las pruebas por riesgo, en lugar de intentar aplicar todas las características del modelo a la vez.

Redactar y exponer en inglés. Estrategia de solución: preparar un glosario de términos técnicos, escribir el guion del video con frases cortas y ensayarlo antes de grabar.

# 10. Evidencias del Trabajo

Tabla 26

Enlaces y evidencias de la guía

| Evidencia | Enlace o referencia |
| --- | --- |
| Video en inglés (YouTube) | https://youtu.be/shPSIJklybI |
| Publicación en el foro | [pegar enlace o captura] |
| Comentarios a compañeros | [nombres de las dos publicaciones comentadas] |
| Repositorio GitHub del equipo | [pegar enlace] |
| Historial de commits (git log --oneline) | Ver Anexo A |

Nota. Elaboración propia.

# 11. Conclusiones

La familia ISO 9000 y la serie ISO/IEC 25000 no compiten, se complementan: la primera asegura que la organización trabaje con procesos controlados y orientados al cliente, y la segunda define y mide la calidad del producto que esos procesos generan.

ISO 9002 e ISO 9003 son hoy referencias históricas, pero su retiro explica el cambio de enfoque más importante en la gestión de la calidad: pasar de inspeccionar al final a prevenir durante todo el proceso. En el software, esa idea se traduce en probar desde el inicio del desarrollo.

El plan de pruebas de EcoRecicla convierte estos conceptos en acciones concretas: escenarios priorizados por riesgo, criterios de salida medibles, gestión de defectos y métricas. Su ejecución en las próximas semanas producirá la evidencia necesaria para demostrar la calidad del proyecto en su presentación final.

# Referencias

Business Wire. (2020, 17 de junio). Perficient announces acquisition of PSL. https://www.businesswire.com/news/home/20200617005355/en/Perficient-Announces-Acquisition-PSL

Cartier Women's Initiative. (s.f.). María Clara Choucair. https://cartierwomensinitiative.com/jury/maria-clara-choucair

CB Insights. (s.f.). Pragma [Perfil de empresa]. https://www.cbinsights.com/company/pragma-5

CMMI Institute. (2018). CMMI Development V2.0. ISACA.

EMIS. (s.f.). Pragma S.A. [Perfil de empresa]. https://www.emis.cn/php/company-profile/CO/Pragma_SA_en_1209718.html

Get on Board. (s.f.). Heinsohn Business Technology [Perfil de empresa]. https://www.getonbrd.com/companies/heinsohn-co

Indra. (2019, 17 de marzo). Minsait alcanza la máxima certificación de calidad en servicios y en ingeniería y desarrollo de software para cuatro países [Comunicado de prensa]. https://www.indracompany.com/sites/default/files/190311._np_nivel_5_cmmivf.pdf

International Organization for Standardization. (s.f.). About ISO. https://www.iso.org/about

International Organization for Standardization. (2015a). Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario (ISO 9000:2015). ISO.

International Organization for Standardization. (2015b). Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos (ISO 9001:2015). ISO.

International Organization for Standardization. (2018a). Gestión de la calidad — Calidad de una organización — Orientación para lograr el éxito sostenido (ISO 9004:2018). ISO.

International Organization for Standardization. (2018b). Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión (ISO 19011:2018). ISO.

International Organization for Standardization. (2021). Directivas ISO/IEC, Parte 1: Suplemento ISO consolidado (Anexo SL). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2008). Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model (ISO/IEC 25012:2008). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2012). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality measure elements (ISO/IEC 25021:2012). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2014). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE (ISO/IEC 25000:2014). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2015). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of data quality (ISO/IEC 25024:2015). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2016a). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use (ISO/IEC 25022:2016). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2016b). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality (ISO/IEC 25023:2016). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2019). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality measurement framework (ISO/IEC 25020:2019). ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (ISO/IEC 25010:2023). ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software (ISO/IEC/IEEE 90003:2018). ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021). Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021). ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022). ISO.

International Software Testing Qualifications Board. (2023). Certified Tester Foundation Level syllabus (versión 4.0). ISTQB. https://www.istqb.org

López Lemos, P. (2014). Novedades ISO 9001:2015. FC Editorial. https://elibro-net.proxy.umb.edu.co/es/ereader/biblioumb/114074

LRQA. (2026). ISO 9001 revision update: Publication date confirmed. https://www.lrqa.com/en/latest-news/iso-9001-publication-date-confirmed/

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (s.f.). MinTIC promueve modelo y certificación CMMI para empresas de la industria TI del país. https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/6024:MinTIC-promueve-modelo-y-certificacion-CMMI-para-empresas-de-la-Industria-TI-del-pais

Nearshore Americas. (2020). Perficient expands into South America, acquiring Colombia's PSL. https://nearshoreamericas.com/?p=79331

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Vásquez Lema, M. R. (2020). Conociendo los principios de gestión: ISO 9001. El Cid Editor.

# Anexo A. Historial de commits del repositorio

Salida del comando git log --oneline -n 20 en el repositorio del proyecto:

d86d588 test: prueba de integración de ruta protegida sin token (ESC-06)

406ec23 refactor: registros usa calcularCO2Evitado en lugar de ROUND en SQL

9fa002d test: prueba unitaria del cálculo de CO2 (ESC-11)

f972571 build: agregar Jest y Supertest con npm test y cobertura

23e880a refactor: separar app.js (exporta la app) de server.js (listen)

eb15a9e chore: estado inicial del proyecto EcoRecicla (RF1-RF10)